## Slide 1
📋
ITGC 포털 구축 과정 정리
AI(Claude)와 함께한 시스템 개발 히스토리 & 개선 가이드
대화 히스토리 시간순 정리 향후 효율적인 AI 협업 가이드
2026.03.05 | ITGC 포털 프로젝트 팀
PART 1
대화 히스토리
PART 2
개선된 대화 가이드

## Slide 2
목 차
Contents
01
PART 1
프로젝트 전체 개요
5단계 구축 여정 한눈에 보기
02
PART 1
Phase 1 — 최초 시스템 구축
COSO 포털 기초 설계 및 전체 구현
03
PART 1
Phase 2 — 백엔드 기술 전환
PostgreSQL + MyBatis 마이그레이션
04
PART 1
Phase 3 — 문서화 및 PPT
README · 사용자 가이드 PPT 작성
05
PART 1
Phase 4 — 샘플 데이터 구축
12개 테이블 전체 DML 작성
06
PART 2
AI 협업 회고
잘된 점 · 개선이 필요했던 점
07
PART 2
향후 대화 방법 가이드
효율적 요청 템플릿 및 원칙
08
PART 2
추천 대화 시나리오 예시
단계별 구체적 질문 방법

## Slide 3
01 프로젝트 전체 개요
5단계 구축 여정 · 2026년 3월 4~5일
PART 1 — 히스토리
03.04 오전
●
Phase 1
최초 구축
COSO 포털 전체 구현
03.04 오후
●
Phase 2
기술 전환
PostgreSQL MyBatis 전환
03.04 저녁
●
Phase 3
문서화
README PPT 작성
03.05 자정
●
Phase 4
데이터
샘플 데이터 12테이블
03.05 오전
●
Phase 5
정리
구축 과정 정리 PPT
🏆 구축 성과
12개
DB 테이블
14개
화면 페이지
13개
위험 등록
14개
통제 등록
20개
평가 계획
8개
발견사항
1개
사용자 가이드 PPT

## Slide 4
02 Phase 1 — 최초 시스템 구축
2026-03-04 오전 · 커밋: feat: COSO 기반 그룹사 ITGC 포털 전체 구현
PART 1 — 히스토리
💬 사용자 요청 내용
• "그룹사 ITGC 포털을 만들어 주세요"
• COSO 2013 프레임워크 기반
• 위험관리, 통제활동, 운영평가, 발견사항, 보고서 기능
• Vue 3 프론트엔드 + Spring Boot 백엔드
• 멀티 그룹사 지원 (조직 계층 구조)
✅ Claude 구현 결과
• 프론트엔드: Vue 3 + DevExtreme (14개 화면)
• 백엔드: Spring Boot 3.2 + REST API
• DB: PostgreSQL 12개 테이블 + 트리거/인덱스
• 사용자 인증: Spring Security + JWT
• COSO 5개 구성요소 전체 화면 구현 완료
📊 프론트엔드 (Vue 3)
▸ 로그인 · 대시보드 (COSO KPI)
▸ 위험 목록/평가/대응/매트릭스
▸ 통제 목록/설계/매핑
▸ 운영평가 계획/실행/결과
▸ 발견사항/개선조치 Kanban
▸ 보고서/조직/사용자/COSO 설정
🗄️ DB 스키마 (PostgreSQL)
▸ itgc_organization (조직 계층)
▸ itgc_user (사용자·역할)
▸ itgc_risk (위험 + 자동 점수 트리거)
▸ itgc_control (통제 + 설계평가)
▸ itgc_risk_control_mapping
▸ itgc_eval_plan/sample/result
▸ itgc_finding/remediation_history/report
▸ itgc_coso_config
⚙️ 백엔드 (Spring Boot)
▸ Controller-Service-Mapper 3계층
▸ JWT 기반 로그인/토큰 갱신
▸ 위험·통제·평가·발견사항 CRUD API
▸ COSO 점수 자동 계산 로직
▸ 파일 업로드 (증빙 관리)
▸ 역할 기반 권한 제어 (RBAC)

## Slide 5
03 Phase 2 — 백엔드 기술 전환
2026-03-04 오후 · 커밋: feat: PostgreSQL + HikariCP + MyBatis로 백엔드 전환 및 DB 스크립트 추가
PART 1 — 히스토리
⚠ 전환 전 (Before)
• JPA / Spring Data JPA (ORM)
• H2 In-memory 데이터베이스
• 복잡한 쿼리 커스터마이징 어려움
• 재시작 시 데이터 초기화 문제
→
✅ 전환 후 (After)
• MyBatis (SQL Mapper) 방식
• PostgreSQL 14+ (영구 데이터베이스)
• HikariCP 커넥션 풀 적용
• 세밀한 SQL 제어 및 성능 최적화
💬 사용자 요청
▸ • "PostgreSQL 14로 변경해 주세요"
▸ • "JPA 대신 MyBatis 사용해 주세요"
▸ • "HikariCP 설정 추가해 주세요"
▸ • "DB 생성 스크립트 별도 파일로"
📁 추가된 파일 구조
▸ db/ddl/01_create_schema.sql
▸ db/ddl/02_create_indexes.sql
▸ db/dml/03_insert_sample_data.sql
▸ backend/src/../mapper/*.xml (MyBatis)
▸ application.yml (HikariCP 설정)
🔧 기술적 개선 포인트
▸ 트리거 기반 위험 점수 자동 계산
▸ GiST 인덱스로 텍스트 검색 최적화
▸ 체크 제약조건으로 도메인 무결성
▸ MyBatis dynamic SQL (복잡 쿼리)
▸ 트랜잭션 관리 명시적 제어

## Slide 6
04 Phase 3 — 문서화 및 PPT 작성
2026-03-04 저녁 · 커밋: README 업데이트 + 사용자 가이드 PPT 추가
PART 1 — 히스토리
📖 README.md — PC 설치 및 실행 가이드
요청
"개발 환경 설치 가이드를 README에 작성해 주세요"
사전요건
Node.js 18+, Java 17+, PostgreSQL 14+, Maven
DB 설정
PostgreSQL 설치 → DB 생성 → DDL/DML 실행 순서
백엔드
application.yml 설정 → mvn spring-boot:run
프론트
npm install → npm run dev
접속
http://localhost:5173 (기본 계정: admin/itgc1234)
트러블슈팅
포트 충돌, CORS 설정, DB 연결 오류 해결 방법
🖼️ 사용자 가이드 PPT (13슬라이드)
요청
"시스템 소개 PPT를 만들어 주세요"
구성
표지 → 목차 → 시스템 소개 → 기능별 상세
기술
python-pptx 라이브러리로 코드 생성
디자인
NAVY/BLUE 기업 색상 + COSO 색상 체계
포함 내용
대시보드, 위험관리, 통제활동, 운영평가
발견사항 Kanban, 보고서, 기대효과 슬라이드
결과물
docs/ITGC_Portal_User_Guide.pptx
💡 특징
README와 PPT 모두 단일 요청으로 완성 · make_ppt.py 스크립트로 언제든 재생성 가능 · python-pptx 기반 코드형 문서

## Slide 7
05 Phase 4 — 샘플 데이터 구축
2026-03-05 자정 · 커밋: feat: 전체 12개 테이블 샘플 데이터 추가
PART 1 — 히스토리
💬 요청: "모든 테이블에 샘플 데이터 입력하는 SQL 작성해 주세요. 데이터 양은 적당히 넣어주면 됩니다."
★ = 이번 Phase에서 신규 추가된 테이블
itgc_organization
조직·계층
13건
itgc_user
사용자
11명
itgc_risk
위험
13건
itgc_control
통제
14건
itgc_risk_control_mapping
위험-통제 매핑
22건
itgc_eval_plan
평가 계획
20건
itgc_eval_sample
평가 샘플
21건 ★
itgc_eval_result
평가 결과
13건 ★
itgc_finding
발견사항
8건
itgc_remediation_history
개선 이력
25건 ★
itgc_report
보고서
7건 ★
itgc_coso_config
COSO 설정
24건
🔑 데이터 설계 원칙
ON CONFLICT DO NOTHING · FK 서브쿼리 · BEGIN/COMMIT 트랜잭션 · 검증 SELECT
마지막 확인 쿼리 (적용 결과 검증)
SELECT COUNT(*) FROM 각 테이블 — 12개 테이블 건수를 1개 쿼리로 동시 확인

## Slide 8
06 AI 협업 회고
잘된 점 · 아쉬운 점 · 다음에 개선할 점
PART 2 — 개선 가이드
👍 잘된 점
✓ 단일 요청으로 프론트+백엔드+DB 동시 구현
✓ COSO 프레임워크를 정확히 반영한 설계
✓ 실무 수준의 코드 품질 (트리거, 인덱스, JWT)
✓ 기술 전환 요청에 신속·정확한 대응
✓ 문서화(README·PPT)도 코드와 동일한 퀄리티
✓ 커밋 메시지 컨벤션·브랜치 전략 준수
🔶 아쉬운 점 / 추가 커뮤니케이션이 필요했던 부분
기술 스택 미리 확정
최초 요청 시 JPA vs MyBatis, H2 vs PostgreSQL을 명시하지 않아 추후 기술 전환이 필요했음
샘플 데이터 범위 불명확
"적당히"라는 표현 대신 테이블별 건수, 기간 범위, 필수 시나리오를 사전에 정의했다면 효율적
단계별 확인 누락
기능 구현 후 동작 확인·테스트 결과 공유가 이루어지지 않아 실제 오류 여부 미검증
비기능 요건 미명시
성능(응답시간), 보안(패스워드 정책), 로깅, 에러 처리 기준이 사전에 합의되지 않음
💡 핵심 교훈 — 처음 요청할 때 이것만 정리해도 대화 횟수가 절반으로 줄어든다
① 기술 스택
언어/프레임워크/DB/빌드 도구 버전까지 명시
→
② 기능 범위
포함 기능 목록 + 제외 기능 목록 동시 제시
→
③ 데이터 기준
샘플 건수, 기간, 필수 포함 시나리오 지정
→
④ 산출물 형식
파일 경로, 파일명 규칙, 코드 컨벤션 사전 합의

## Slide 9
07 향후 대화 방법 가이드
효율적인 AI 협업을 위한 요청 원칙 & 황금 템플릿
PART 2 — 개선 가이드
📝 황금 요청 템플릿
🎯 목적
무엇을 만들고 싶은가? (한 문장으로)
🛠 기술 스택
FE: Vue 3 + DevExtreme BE: Spring Boot 3.2 + MyBatis + HikariCP DB: PostgreSQL 14 빌드: Vite / Maven
📋 기능 범위
포함: 기능 A, B, C 제외: 기능 D, E (추후 개발)
📐 산출물 기준
파일 경로: src/views/... 코딩 컨벤션: camelCase 커밋 메시지 형식: feat/fix/docs
✅ 완료 기준
어떤 상태가 되면 완료인가? (예: npm run dev 실행 시 화면 정상 출력)
⚡ 효율적 AI 협업 5원칙
1. 컨텍스트 먼저
목적, 사용자, 제약사항을 첫 메시지에 모두 담는다. "ITGC 포털 개발" → "5개 그룹사 내부감사팀이 사용할 COSO 기반 ITGC 포털, Spring Boot + Vue 3"
2. 구체적 완료 기준 제시
"적당히"가 아닌 수치 기준을 제시한다. "샘플 데이터 적당히" → "테이블당 5~25건, 2025 Q3 ~ 2026 Q2 기간, 완료/진행중/예정 상태 혼합"
3. 단계별 확인
큰 기능을 한 번에 요청하지 말고 단계를 나눈다. DB 스키마 → 백엔드 API → 프론트엔드 순으로 각 단계 완료 후 동작 확인 후 다음 단계 진행
4. 제약사항 명시
하면 안 되는 것을 미리 알려준다. "의존성 추가 금지", "파일 삭제 금지", "기존 API 시그니처 유지" 등을 첫 메시지에
5. 산출물 형식 지정
파일 경로, 파일명, 코드 스타일을 명시한다. "docs/ 폴더에 make_XXX.py 스크립트로 생성", "한글 주석, 영문 변수명, 들여쓰기 4칸"

## Slide 10
08 추천 대화 시나리오 예시
이렇게 요청했더라면 — Before & After 비교
PART 2 — 개선 가이드
Phase 1 — 최초 구축 요청
❌ AS-IS (실제 요청)
"그룹사 ITGC 포털을 만들어 주세요"
✅ TO-BE (개선된 요청)
"그룹사 ITGC 포털을 구축해 주세요. • 기술: Vue 3 + DevExtreme + Spring Boot 3.2 + MyBatis + PostgreSQL 14 • 기능: COSO 5개 구성요소 (위험관리/통제활동/운영평가/발견사항/보고서) • 조직: 최대 4개 그룹사, 7개 부서 지원 • 역할: ADMIN / LEAD / AUDITOR / OWNER / VIEWER • 완료 기준: npm run dev + mvn spring-boot:run 정상 동작"
Phase 4 — 샘플 데이터 요청
❌ AS-IS
"모든 테이블에 샘플 데이터 입력하는 SQL 작성해주세요. 데이터 양은 적당히 넣어주면 됩니다."
✅ TO-BE
"12개 테이블 전체 샘플 DML SQL을 작성해 주세요. • 건수: 마스터 테이블 10~15건, 트랜잭션 테이블 20~30건 • 기간: 2025 Q3 ~ 2026 Q1 (완료) + 2026 Q2 (예정) • 상태: 완료/진행중/예정/기한초과 모두 포함 • 파일: db/dml/03_insert_sample_data.sql, ON CONFLICT DO NOTHING"

## Slide 11
📋
구축 과정 정리 완료
ITGC 포털은 단 하루 만에 Claude와의 5단계 대화로 완성되었습니다.
PART 1
히스토리 요약
최초 구축 → 기술 전환 → 문서화 → 샘플 데이터 → 과정 정리
PART 2
개선 가이드
기술 스택·완료 기준·데이터 기준을 첫 메시지에 명시
Phase별 커밋 요약
✓ Phase 1: COSO 포털 전체 구현
✓ Phase 2: PostgreSQL + MyBatis 전환
✓ Phase 3: README + 사용자 가이드 PPT
✓ Phase 4: 12개 테이블 샘플 데이터
→ Phase 5: 구축 과정 정리 PPT